## Slide 1: Bjarne automatisering
Systeemontwikkelmethodekeuze
Voor webapp Delft

## Slide 2: Over Bjarne
Opgericht door Bjarne Riis
Automatiseringsbedrijf bestaande uit 8 man
Bedrijf kent een informele en gezellige sfeer.
Gericht op plaatselijke overheden
Gespecialiseerd in kleine administratieve applicaties

## Slide 3: Opdracht
Gemeente delft wil een interactieve website of extensie op hun bestaande website voor het vragen stellen aan ambtenaren.
Vragen moeten slim opgevangen worden door het systeem en verstuurd worden naar desbetreffende ambtenaar
Ze weten nog niet precies hoe het er uit moet komen te zien

## Slide 4: Wensen bij het proces van de gemeente
De gemeente wil intensief contact met Bjarne automatisering voor de buitenkant van het systeem (view)
Gemeente Delft wil eerst een kleine versie die later uitgebouwd kan worden.
Snel resultaat

## Slide 5: Vragen rondom dit project
Bjarne automatisering heeft een drietal vragen uitstaan omtrent het aangaan van dit project
Welke systeemontwikkelmethode zou het meest geschikt zijn om dit project uit te voeren
Hoeveel medewerkers zullen we inzetten
Zou outsourcing een kostenbesparende optie zijn?

## Slide 6: Systeemontwikkelmethodekeuze factoren
Onderlinge communicatie binnen Bjarne is informeel en frequent
Bjarne heeft oog op kleine tot middelgrote applicaties.
De gemeente vraagt veel en intensief contact en heeft waarschijnlijk veel technische aspecten al in beeld.

## Slide 7: Systeemontwikkelmethodekeuze Scrum
Scrum maakt effectief gebruik van de onderlinge communicatie
Scrum is perfect voor kleine applicaties die later uitgebouwd worden
Scrum biedt de gemeente uitstekende mogelijkheden om een stem in het productieproces te krijgen.

## Slide 8: Teamsamenstelling
Bjarne telt acht man totaal.
Binnen scrum is een klein aantal mensen geschikt
De omvang van het project in combinatie met sprints levert weinig werkdruk en veel flexibiliteit op.
Het voorstel is dan drie mensen.
Een ongelijk aantal is gekozen om een gelijk aantal stemmen in een democratisch besluit te voorkomen

## Slide 9: Outsourcing feiten
Outsourcing vraagt om gedetailleerde documentatie.
Outsourcing vraagt weinig communicatie
De kosten van outsourcing worden verlaagd door goedkopere mankrachten bij het programmeren

## Slide 10: Outsourcing argumenten tegen
De omvang van het project kent weinig documentatie
De gemeente wil veel communiceren met Bjarne
De kosten die bespaard worden op het programmeren gaan op aan het documenteren
De keuze is tegen outsourcing

## Slide 11: Samenvatting
Scrum
Drie mensen
Geen outsourcing